#在线题库+考试刷题系统

一、先明确：3端架构（满足多端互动验收）

1. 学生Web端：刷题、模考、交卷、查成绩、错题本

2. 教师Web端：录题、改题、组卷、手动阅卷、看班级成绩

3. 教务管理员Web端：用户管理、班级管理、权限配置、全局数据统计、试卷审核

组员1：前端开发A【学生刷题端 全站开发】

专属模块（全程独立写代码，Git大量提交）

1. 首页、题库分类、章节刷题、专项练习页面

2. 在线模考页面（倒计时、自动保存答案、防切屏基础版）

3. 交卷提交、成绩查看、答题详情页

4. 错题本：自动归集错题、错题再练、收藏题目

5. 个人中心：考试记录、分数曲线、学习进度展示

**对应验收点**

前端能新增/修改（收藏错题）、删除（取消收藏）→ 请求后端 → 数据库变更。

组员2：前端开发B【教师端 + 教务管理端 全站开发】

**专属模块**

1. 教师端：试题录入页、试题编辑/删除页、批量导入题页面

2. 智能组卷页面（手动选题+随机抽题两种）

3. 阅卷工作台：待批阅试卷、打分、批注

4. 教务端：账号新增/禁用、班级CRUD、权限分配、全局数据大屏

5. 消息通知弹窗：学生交卷后教师端实时弹提醒

**对应验收点**

教师新增/改/删题目、创建试卷 → 前端操作触发后端，题库数据库实时变化；满足第一条验收。

组员3：后端开发A【核心题库+学生考试业务接口】

**专属模块（写接口+业务逻辑，提交量大）**

1. 用户登录认证、权限拦截（学生/教师/教务区分）

2. 题目表CRUD接口（选择/填空/简答）

3. 题库分类、章节、知识点接口

4. 学生答题提交、答案缓存、自动判分（客观题）接口

5. 错题本归集接口：答错自动入库、关联知识点

**关键联动**

学生一交卷→后端存答题记录+分数→同步推消息给教师端，实现多端互动验收。

组员4：后端开发B【试卷组卷+阅卷+消息推送+数据统计】

**专属模块（亮点多，答辩加分）**

1. 手动组卷、随机抽题组卷算法接口

2. 主观题手动阅卷打分、成绩回写接口

3. WebSocket实时消息：学生交卷→教师端弹窗提醒

4. 班级成绩统计、平均分/最高分/通过率数据分析接口

5. AI简易错题归纳：按知识点聚合错题、生成薄弱知识点报表（答辩拔高用）

**拔高亮点（答辩必讲）**

实现**AI错题归类+学情数据分析**，比普通CRUD毕设高级很多。

组员5：数据库+架构+部署+文档+Git管理

**专属模块（全程有代码/脚本提交，不算划水）**

1. 设计全套MySQL表：用户表、题目表、试卷表、答题记录表、错题表、消息表、班级权限表

2. 写数据库初始化脚本、测试数据脚本（GitHub可提交SQL文件）

3. 统一后端返回格式、封装公共工具类、接口文档（Swagger）

4. 项目前后端打包、服务器部署、环境配置

5. 管理Git分支：给每个人建独立分支、规范提交记录、最后合并打包

二、5 人每周开发任务表（直接分工落地）

第 1 周：搭框架 + 建库 + 基础页面

- 前端 A：搭建学生端脚手架、登录页、首页框架

- 前端 B：搭建教师端 + 教务端脚手架、登录权限拦截

- 后端 A：搭建 SpringBoot、登录接口、角色权限接口

- 后端 B：整合 WebSocket、消息推送基础服务

- 成员 5：执行全量 SQL 建表、初始化测试数据、搭建 Git 仓库 + 分支

第 2 周：核心 CRUD 开发（满足验收 1）

- 前端 A：题库列表、刷题页、错题本页面

- 前端 B：题目新增 / 修改 / 删除页、手动组卷页面

- 后端 A：题目 CRUD、知识点关联、错题自动入库接口

- 后端 B：试卷创建、题目关联、客观题自动判分接口

- 成员 5：完善接口文档、统一前后端返回格式、本地联调

第 3 周：多端联动开发（满足验收 2）

- 前端 A：考试倒计时、交卷提交、成绩查看页

- 前端 B：阅卷工作台、消息弹窗提醒、成绩统计页面

- 后端 A：学生答题记录保存、得分回写数据库

- 后端 B：学生交卷触发消息推送、教师阅卷打分回同步学生端

- 成员 5：打通三端联调、修复跨端数据同步 bug

第 4 周：拔高功能 + 部署 + 答辩材料

- 前端 A：优化错题本、学习数据图表展示

- 前端 B：教务数据大屏、班级成绩统计可视化

- 后端 A：完善错题按知识点归类统计

- 后端 B：优化 AI 学情分析（按错题知识点生成薄弱项）

- 成员 5：服务器部署、导出全套 Git 提交记录、写论文配图 + ER 图

三、Git 强制规范（保证每人都有提交记录，验收必过）

- 固定 5 条独立分支：

  - dev-student-web（前端 A）

  - dev-teacher-admin-web（前端 B）

  - dev-api-question-exam（后端 A）

  - dev-api-paper-message-stat（后端 B）

  - dev-db-deploy-doc（成员 5）